望江城燃终端股权合作项目

股权可行性研究报告编制选商文件

报价人须知

| **条款名称** | **编列内容** |
| --- | --- |
| 项目名称 | 望江城燃终端股权合作项目 |
| 采购人 | 1.单位名称：安徽省徽商长城能源有限公司  2.联系人：陈兆利  3.联系电话：18056096490 |
| 工期 | 合同签订后20个日历日内将初稿提交给甲方。每次采购人或评审会反馈意见后，应在5个日历日内完成稿件修改，并提交给采购人。因甲方原因造成的延误工期顺延。 |
| 预计总投资 | 3000万元 |
| 报价人资质要求 | 1、报价人为依法存续的独立法人（营业执照），有能力提供服务的法人单位；  2、具有有效的资质：工程咨询资信证明（全国投资项目管理平台备案）；  3、近三年（2018年1月至今）须具备类似项目业绩；  4、具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；  5、本项目不接受联合体。 |
| 报价有效期 | 报价有效期90日历天 |
| 质量要求 | 质量标准：合格，遵循国家、行业相关标准规范。 |
| 现场踏勘 | 不组织踏勘。 |
| 报价 | 总价包干。采购范围内价格不予调整。 |
| 计税方式 | 税率：6%增值税专用发票，如遇国家增值税税率调整，则合同金额在不含税金额不变的基础上做相应调整。 |
| 截止时间 | 报价人请将报价文件与2021年3月29日下午17时前递交至：安徽省合肥市芜湖路258号5号楼6楼 安徽省徽商长城能源有限公司 |
| 评审方法 | **综合评分法** |

一、项目概况简述

2021年2月，我司与新仕高燃气（望江）有限公司签订《备忘录》，约定双方就新仕高燃气（望江）有限公司经营区域内的城燃终端业务进行合作。现我司按照《备忘录》约定条款及相关管理规定的要求，委托第三方编制股权可研，对项目可行性进行研究。

二、报价人资质要求

1.报价人为依法存续的独立法人（营业执照），有能力提供服务的法人单位；

2.具有有效的资质：工程咨询单位资信证书；

3.近三年（2018年1月至今）须具备类似项目业绩；

4.具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；

5.本项目不接受联合体。

三、采购范围与内容

本次采购范围是编制望江城燃终端股权合作项目建议书、股权可行性研究报告全部工作，包括但不限于：

1.依据国家、行业相关法律法规、标准、规范等进行项目的调查、研究和实地勘查、分析、论证、出具可行性研究报告等全部工作。

2.股权可行性研究报告应包括技术论证、经济性论证。

3.积极配合评审工作，参加项目可行性研究报告评审会议，并根据评审会上提出的要求修改、完善报告，直至报告顺利通过最终审查。

4.项目评审会需提交20份装订初稿供评审用，最终版报告提交电子版本1份、装订文本6份（以实际需求为准）。

四、质量要求

符合现行的国家和行业法律法规、标准规范以及采购人的要求和规定。

五、进度要求

合同签订后20个日历日内将初稿提交给甲方。每次采购人或评审会反馈意见后，应在5个日历日内完成稿件修改，并提交给采购人。因甲方原因造成的延误工期顺延。

乙方每版稿件每延迟提交一天，甲方扣减乙方1%的合同金额。

六、保密

参与各方应对文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

七、响应和偏差

报价人的文件应当对采购文件的实质性要求完全响应，否则，报价人的报价文件将被否决。

八、报价要求

1.报价人应按附件中的要求完整地填写投标报价表，且只允许有一个报价，任何有选择性报价将不予接受。

2.报价在合同执行过程中固定不变。费用包括完成编制报告服务要求内容及专家评审全部费用。参选单位报价时应充分考虑各种可能影响造价的因素，做出正确的评估,否则造成的风险责任自负。报价中如有漏项、缺项，应自行承担该漏项、缺项的所有费用。

九、支付条款

提交股权可行性研究报告最终版后15个工作日内一次性付清。

安徽省徽商长城能源有限公司

2021年3月23日

评分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款 | 评分因素 | 标准及方法 |
| 1 | 报价评分（40分） |  | 满足选商文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（40分）。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）\*40。 |
| 2 | 业绩（30分） | 报价人业绩  （15分） | 2018年1月至今，承担过类似业绩（城燃终端股权合作项目）每个得3分，满分15分。 |
| 拟委派项目负责人业绩（15分） | 2018年1月至今，每承担过类似业绩每个得5分，满分15分。 |
| 3 | 服务方案（30分） | 各阶段工作安排（10分） | 进度计划、质量控制计划、文档管理、内部及业主审查与控制、管理制度明确，得6-10分；  进度计划、质量控制计划、文档管理、内部及业主审查与控制、管理制度明确较明确，得3-5分；  进度计划、质量控制计划、文档管理、内部及业主审查与控制、管理制度明确一般，得1-2分。 |
| 关键环节和控制方法（10分） | 能完全理解本项目工作难点和特点，有具体应对措施、且针对性强，得6-10分；  能较好的理解本项目工作难点和特点，有具体应对措施、且针对性较强，得3-5分；  理解本项目工作难点和特点一般，有应对措施，得1-2分。 |
| 服务承诺  （10分） | 质量承诺满足采购人的要求，有具体的违约责任承诺、有成果质量保证措施，得10分；其他，得5分  工期承诺满足采购人的要求,有具体的违约责任承诺、后续服务相关承诺，得5分；其他，得2分。 |

报价文件构成

1、报价表（附件1）

2、法定代表人授权委托书及身份证件(附件2)

如法定代表人参与项目，仅需请提供其身份证

3、报价人资格证明文件：

（1）营业执照；

（2）资质文件；

（3）2018年1月至今，承担过类似业绩；

4、服务方案、进度计划及承诺（格式自拟）。

附件1

报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 望江城燃终端股权合作项目股权可行性研究报告编制 | 报价（人民币）：元，  报价大写： |
| 合计 | 小写（人民币）：元，  大写： |
| 备注：报价含6%增值税专用发票。 | |

注：报价含6%增值税。

联系人：

联系电话：

报价人（公章）：

日期;

# 附件2

# 法人代表授权委托书

安徽省徽商长城能源有限公司：

（报价人全称）（法定代表人）合法地代表我单位，授权（报价人）的（姓名）为我单位的合法代理人，该代理人有权在（采购项目名称）采购的投标活动中，以我单位的名义签署报价文件、与采购人协商、签订合同以及执行一切与此有关的事项。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

报价人：（盖章）

法定代表签字（或签章）：

授权代理人（被授权人）签字：

职务：

电话：

# 日期：

附：被授权人身份证复印件